竞价公告如下：

丽水市莲都区水务发展投资有限公司（单位）莲都区碧湖平原防洪排涝工程（新治河支河、山根溪拓宽及新开河段)基坑、边坡及其他附属设施（房屋、路面等）监测服务（中介服务项目）将在莲都区限额项目交易平台进行公开竞价，现将有关内容公告如下：

一、项目概况及竞价要求

1.项目地点：莲都区碧湖镇郎奇村、缸窑村、蒲塘村

2.项目基本情况：莲都区碧湖平原防洪排涝工程（新治河支河、山根溪拓宽及新开河段)概算总投资为20433.27万元。主要实施内容为：新治河支河拓宽2.28km，山根溪拓宽1.52km，山根溪至郎奇溪新开河1.32km，沿线涉及新加固堤防10.17km，工程沿线桥梁改建、新建25 座，新建节制闸4 座，倒虹吸1 座，以及各河道沿线配套的管理道路、绿化、河埠头等。业主单位为丽水市莲都区水利局，委托建设单位为丽水市莲都区水务发展投资有限公司。

3.竞价内容范围：完成莲都区碧湖平原防洪排涝工程（新治河支河、山根溪拓宽及新开河段)基坑、边坡及其他附属设施（房屋、路面等）监测服务。

4.中介服务完成期限要求：以业主要求为准。

5.质量要求：符合相关法律法规、政策文件及业主要求。

6.竞价控制价（设置依据）：经多家单位咨询，最低下浮率30%，最高下浮率50%，超出范围的无效。最终服务金额根据监测内容按实际完成工作量及单价乘以中标下浮率结算，具体监测内容和方案需经业主书面确认（费用已包含基坑、边坡及其他附属设施（房屋、路面等）监测服务费、人工费、工本费、差旅费、税费等全部费用）（监测计划及单价基准价详见附件）。

7.交易服务费由中标人支付。

二、竞价时间：自公告之日起至2026年 4 月 3 日 17 时止（以实际竞价时间为准）。

三、竞价人条件：

经相关部门审核注册入网，取得网上竞价资格的中介机构，可参与相应资质类型及等级要求的中介服务项目的竞价。

1、资质类型及等级要求：测绘资质（乙级及以上）；

2、提供资质证明材料和近三年基坑、边坡及其他附属设施（房屋、路面等）监测相关业绩（类似业绩至少一个，需同时提供对应单位盖章的业绩合同和服务完成证明），竞价截止时间前提供，按要求上传至交易平台，否则视为无资质、无业绩）；

3、因不符合条件参加竞价的，由竞价人自行承担相应的法律责任。

4、人员要求：满足相关法律法规、行业规定及发包人要求。

5、经营范围要求：满足相关法律法规要求。

四、咨询、现场勘察的时间与方式：

自公告之日起至  年  月  日  时止（节假日除外）（以实际竞价时间为准）接受咨询，有需要现场勘察的请与项目业主联系统一安排现场勘察。

| 1.计价标准：国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.监测依据：《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019；《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；《工程测量规范》（GB 50026-2007）及基坑围护设计的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.技术服务费按22％计取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.周期18个月，基坑监测周期2个月一周2次一次约16次。基坑安全等级一级，边坡安全等级为二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 费用名称 | 综合单价 |  | 工程量 | 监测 次数 | 金 额(元) | 备注 |
|  |  |  | 金 额 (元) | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 前期投入费用小计 |  | 前期投入费用在实物工作费用中综合考虑不单独计费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场实物工作费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 监测基准网 | 水平 | 2181 | 点*次 | 7 |  | 15267 |  |
|  |  | 竖向 | 1216 | 点*次 | 7 |  | 8470 |  |
| 2.2 | 房屋位移监测 | 水平 | 112 | 点*次 | 42 | 16 | 75264 |  |
|  |  | 竖向 | 74 | 点*次 | 42 | 16 | 49728 |  |
| 2.3 | 石郎线桥 | 水平 | 112 | 点*次 | 4 | 16 | 7168 |  |
|  |  | 竖向 | 74 | 点*次 | 4 | 16 | 4736 |  |
| 2.4 | 围墙裂缝 | 竖向 | 50 | 点*次 | 18 | 16 | 14400 |  |
| 3 | 技术服务费 | （2）*0.22 |  |  |  |  | 38507 |  |
| 4 | 总计 | （2）+（3） |  |  |  |  | 213540 |  |
|  | 最终报价按下浮率 计费总金额为 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公司名称（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 竞价成交方式：竞价方式为暗报价，超出报价范围的无效。本次竞价采用最低中标原则，如有多家单位最低报价相同，根据竞价单位提交的资质、业绩等材料，从符合条件的单位中采用综合选择确定中标人。其中报名单位符合条件家数在15家(不包含本数)以内的，综合选取3家及以上，报名单位符合条件家数在15 家(包含本数)以上的，综合选取5家及以上，采用随机抽签的方式确定成交单位（报名单位符合条件家数少于3家(包含本数)的采用直接抽签）。